AETHERIS AI

A I

Applied AI Infrastructure for European Industry

Aetheris AI S.r.l. · Startup Innovativa · Toscana, Italia

MASTER PLAN STRATEGICO

Versione 3.0 — Grounded & Proven

Edizione 2026 · Confidenziale

GROUNDED & PROVEN Funding ask: € 200-300k Phase 1 Founder solo + 2 advisor → part-time → co-founder → team 3 PoC pubblici in 12-15 settimane

Sede legale: Toscana, Italia

Startup Innovativa ex D.L. 179/2012

Architettura AI Act–ready (Reg. UE 2024/1689)

INDICE DEI CONTENUTI

1.  Executive Summary (v3.0 — onesta e grounded)	5

2.  Founder & Team (track record + evolution plan)	7

3.  Problema (Energy + Manufacturing)	9

4.  Market Opportunity (bottom-up conservativo)	10

5.  Customer Discovery Plan	12

6.  Soluzione (Core Platform + 3 applications)	13

7.  Prodotto	14

8.  Tecnologia e Architettura	15

9.  Competitive Landscape	16

10. Moat (5 livelli)	17

11. Business Model	18

12. Go-to-Market	19

13. Design Partners	20

14. PoC Strategy (3 PoC pubblici)	21

15. Traction & Validation	22

16. Regulatory Strategy (AI Act–ready)	23

17. IP Strategy	24

18. Roadmap (5 Gate + 3 PoC)	25

19. Team Evolution Plan (24 mesi)	27

20. Financial Model (conservativo)	28

21. Funding Strategy (milestone-based)	30

22. Use of Funds	31

23. Rischi	32

24. ESG & Impatto	33

25. Grant Alignment (status 2026)	34

26. Appendici	36

1.  EXECUTIVE SUMMARY

v3.0 — Investment proposition onesta Aetheris AI è una startup innovativa fondata da un AI engineer con track record production (5+ anni, 100k+ utenti/giorno, 99.9% uptime, € 2M+ impatto annuo). Il piano v3.0 è la versione onesta e grounded: founder solo per 6 mesi + 3 PoC pubblici in 12-15 settimane + 2 advisor prima del fundraising principale. Funding Phase 1: € 200-300k. Y3: 8-12 clienti in Energy + Manufacturing, € 800k-1.5M revenue.

Cosa è cambiato rispetto a v2.0

Numeri più conservativi. Customer numbers: Y1 1-2, Y2 3-5, Y3 8-12 (vs 3-5/10-15/25-30).

Revenue range. Y1 €50-100k, Y2 €300-500k, Y3 €800k-1.5M (vs €180k/€1.4M/€4.2M).

Team evolution. Founder solo per 6 mesi, +advisor, +part-time engineer, +co-founder commerciale M9.

Funding Phase 1 ridotto: €200-300k. Proporzionato a un team in crescita (vs €300-400k per team completo).

Proof of Capability. 3 PoC pubblicati in 12-15 settimane su dataset aperti, con GitHub+demo+blog.

Cloud. Self-hosted M0-M3 (zero costi cloud), poi scaling graduale.

Proof of Capability Stack (4 livelli)

| Livello | Cosa dimostra | Tempo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Self-provable | 3 PoC pubblicati (GitHub + demo + blog + white paper) | M0-M4 | Founder |
| L2 — Network-derivable | 2-4 advisor firmati (AI Act + industry), LinkedIn following | M2-M6 | Founder + prospect |
| L3 — Customer-derivable | 1-2 design partner agreement, primo PoC pagato | M6-M9 | Founder + L2 advisors |
| L4 — Full validation | 5+ clienti paganti, sales playbook ripetibile | M9-M18 | Team |

Key plan metrics v3.0 (coerenti con Financial Model)

| Metrica | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricavi | € 80k | € 400k | € 1.150k |
| Clienti paganti | 2 | 5 | 10 |
| ACV (Annual Contract Value) | € 40k | € 80k | € 115k |
| Team (FTE medi) | 0.8 | 2.5 | 4 |
| Margine lordo | 60% | 65% | 70% |
| EBITDA | -€ 200k | -€ 50k | +€ 200k |
| Cash position EoY | € 200k | € 350k | € 1.3M |

Target funding · € 200-300k (Phase 1) + € 750k (Phase 2)

| Fase | Fonte | Importo | Trigger / Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Smart&Start Italia (tasso zero) | € 200k | Bando attivo |
| Phase 1 | IKIGAI / Polo Navacchio / Nana Bianca | € 30k | Application continua |
| Phase 1 | Round pre-seed (angel/strategic) | € 100k | Dopo Gate 2 (M6) |
| Phase 2 | Round seed (VC + corporate) | € 750k | Dopo Gate 3 (M12) |
| Phase 3 | EIC Accelerator | € 500k-2.5M | Dopo Gate 4 (M18) |

2.  FOUNDER & TEAM

2.1  Founder — Technical profile & production track record

Founder onesto, percorso chiaro Senior AI Engineer con 5+ anni di esperienza production: GenAI, RAG, Computer Vision, MLOps, Cloud. Sistemi AI in produzione serventi 100.000+ utenti/giorno, 99.9% uptime, € 2M+ impatto annuo. Onestamente: per ora è una one-man show — questo è normale per una pre-seed startup. Il piano v3.0 mostra un percorso credibile per costruire il team.

2.2  Track record production

| Area | Risultato |
| --- | --- |
| Generative AI / RAG | Sistemi RAG in produzione, 10.000+ documenti/giorno |
| Affidabilità | 99.9% uptime su sistemi AI serventi clienti enterprise |
| Efficienza operativa | Riduzione tempi di review del 60% |
| Pipeline MLOps | Miglioramento throughput pipeline del 35% |
| Cost optimization | Riduzione costi cloud del 25% |
| Computer Vision | YOLOv8 in produzione, +22% difettosità rilevata |
| Scalabilità | Sistemi AI serventi 100.000+ utenti/giorno |
| Impatto economico | € 2M+/anno di impatto |

2.3  Onestà sul team attuale

Sì, Aetheris AI parte come one-man show. Questo è normale per l'80%+ delle startup pre-seed europee. Il punto non è negarlo ma mostrare: (a) il founder ha produzione reale alle spalle; (b) il Proof of Capability Stack (§14) costruisce prove concrete nei primi 6 mesi; (c) il piano team evolution (§19) è credibile e sequenziale.

2.4  2-4 Advisor già identificati (M0-M3)

| Ruolo advisor | Profilo ideale | Quando | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Advisor AI Act / Legal | Avvocato/legale specializzato AI Act, GDPR | M0-M3 | In identificazione |
| Advisor Industry (Energy) | Ex-CTO/Director in utility, multi-utility o energy tech | M0-M3 | In identificazione |
| Advisor Industry (Manufacturing) | Ex-CTO/Director Operations in OEM medio-grande | M3-M6 | Da identificare |
| Advisor AI/ML tecnico | Senior AI/ML practitioner, ex-collega o professor | M3-M6 | Da identificare |

3.  PROBLEMA

Energy e Manufacturing in Europa si trovano ad affrontare la stessa frattura: la quantità di dati operativi, tecnici e documentali che producono è esplosa, ma la capacità di estrarne decisioni azionabili rimane bloccata da strozzature concrete.

3.1  Le tre strozzature specifiche dei due verticali

| Strozzatura | Energy | Manufacturing |
| --- | --- | --- |
| Conoscenza frammentata | Decine di migliaia di documenti tecnici inaccessibili agli operatori sul campo | Manuali macchina, schede tecniche, log di qualità non interrogabili in linguaggio naturale |
| Ispezione manuale lenta | Ispezione visiva di asset remoti con team costosi e tempi lunghi | Controllo qualità visivo su linee ad alta cadenza con tasso di errore umano non trascurabile |
| Decisioni reattive | Manutenzione a guasto o scheduled, non predittiva | Fermi macchina non previsti, OEE eroso, costi di non-qualità ricorrenti |

Misurabilità del problema Costo del problema: ogni ora di fermo non programmato vale € 5.000-50.000; ogni decisione operativa basata su dati vecchi costa 1-3 punti di margine operativo.

4.  MARKET OPPORTUNITY — BOTTOM-UP CONSERVATIVO

4.1  Dimensionamento top-down

| Segmento | TAM EU 2030 | SAM EU 2030 |
| --- | --- | --- |
| AI in Energy & Utilities (EU) | € 28 Mld | € 6 Mld |
| AI in Manufacturing (EU) | € 47 Mld | € 10 Mld |
| AI Document Intelligence industriale (EU) | € 12 Mld | € 3 Mld |
| AI Vision industriale (EU) | € 18 Mld | € 4 Mld |
| AI Predictive Maintenance (EU) | € 14 Mld | € 3 Mld |
| Totale Aetheris addressable | € 119 Mld | € 26 Mld |

4.2  Modello bottom-up CONSERVATIVO

Il numero che segue è il target, non la promessa. Y1 con founder solo significa realisticamente 1-2 clienti, non 3-5. La crescita a Y2 (5 clienti) richiede già un co-founder commerciale.

| Anno | Clienti | ACV | Mix prodotti | Revenue (range) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 (M0-M12) | 1-2 | € 30-50k | 70% services + PoC, 30% subscription | € 50-100k |
| Y2 (M12-M24) | 3-5 | € 60-90k | 50% subscription, 30% services, 20% managed | € 300-500k |
| Y3 (M24-M36) | 8-12 | € 100-140k | 60% subscription, 20% services, 20% managed+usage | € 800k-1.5M |

5.  CUSTOMER DISCOVERY & VALIDATION PLAN

Il track record commerciale di Aetheris AI è ancora da costruire. Per ridurre il rischio di execution, il piano prevede un programma strutturato di customer discovery prima del fundraising Phase 2.

5.1  Piano interviste (M0-M9)

| Parametro | Target |
| --- | --- |
| Numero totale interviste | 30-50 |
| Mix verticale | 60% Energy & Industrial, 40% Manufacturing |
| Mix geografico | 70% Italia, 30% DACH/Benelux |
| Mix ruolo | CTO, CIO, Chief Innovation, Operations Director, Plant Manager, Energy Manager, AI/ML Lead |
| Durata | 45-60 min, strutturata, registrata |
| Output | Database strutturato, prioritizzazione use case, lista PoC prospect |

5.2  Output atteso (Gate 2, M6)

Risultato misurabile atteso Al Gate 2 il piano di validazione dovrà poter documentare: 30-50 aziende intervistate, 20+ con use case prioritizzati, 10+ con agreement a valutare un PoC, 1-2 con design partner agreement formale. Questi numeri sono la base per il fundraising di Phase 2.

6.  SOLUZIONE

La soluzione Aetheris AI Aetheris AI è una piattaforma di Applied AI progettata per l'industria europea, che combina in un'unica architettura GenAI, RAG, AI Agents, Computer Vision e Predictive AI, con AI Act–ready by design. Partiamo da due verticali — Energy e Manufacturing.

6.1  Architettura della soluzione (Phase 1-2)

1) Aetheris Knowledge (GenAI / RAG / AI Agents)

Knowledge management basato su RAG multimodale: ingestion di documenti tecnici, manuali, normative, log; agenti per recupero, sintesi, generazione; web/API per operatori. Use case: engineering knowledge copilot, document intelligence, technical Q&A.

2) Aetheris Vision (Computer Vision)

Modelli pre-addestrati + fine-tuning rapido: object detection, classificazione difetti, OCR, video analytics. Use case: ispezione su linea, monitoraggio asset remoti.

3) Aetheris Predict (Predictive AI)

Forecasting, anomaly detection, predictive maintenance. Integrazione con SCADA, IoT, sensori. Use case: manutenzione predittiva, energy optimization.

6.2  Architettura AI Act–ready

Risk management. Model registry, data lineage automatico, audit trail completo.

Documentazione. DPIA e scheda tecnica per ogni sistema AI; explainability integrata.

Human oversight. Pattern architetturali per revisione umana, override, feedback loop.

Sicurezza & GDPR. Data residency EU, cifratura, gestione consensi.

7.  PRODOTTO

7.1  Portfolia prodotti (focus Phase 1-2)

| Prodotto | Descrizione | Stato / GA target |
| --- | --- | --- |
| Aetheris AI Platform (core) | Layer di orchestrazione, MLOps, governance, sicurezza. Cloud-native, edge, multi-cloud EU. | MVP M4 · GA M12 |
| Aetheris Knowledge | Application GenAI: RAG multimodale, AI Agents, knowledge copilot, Q&A. | PoC M1-M4 · GA M9 |
| Aetheris Vision | Application Computer Vision: defect detection, industrial inspection, OCR. | PoC M5-M8 · GA M12 |
| Aetheris Predict | Application Predictive AI: predictive maintenance, energy optimization. | PoC M9-M12 · GA M15 |

7.2  Cosa NON costruiamo nella Phase 1

Deliberate scope reduction Robotics, consumer Copilot, Healthcare/Banking/PA verticals → Phase 3+. L'architettura è progettata per ospitare questi moduli in futuro.

8.  TECNOLOGIA E ARCHITETTURA

Per il dettaglio tecnico completo vedi il Technical Dossier allegato. Questa sezione fornisce la sintesi executive.

8.1  5 pilastri della piattaforma (visione di lungo termine)

| Pilastro | Phase 1-2 | Phase 3+ |
| --- | --- | --- |
| Enterprise Generative AI | ✓ Attivo (Knowledge) | ✓ Consolidamento |
| Computer Vision | ✓ Attivo (Vision) | ✓ Modelli 3D avanzati |
| Predictive AI | ✓ Attivo (Predict) | ✓ Causal AI |
| MLOps / Platform | ✓ Attivo (core) | ✓ Federated learning |
| Robotics & Autonomous Systems | — Roadmap Phase 3 | ✓ In roadmap |

8.2  Innovazioni distinctive

Unified AI Operating Layer. Layer unico che permette a LLM, CV, modelli predittivi e agenti di cooperare in un workflow comune.

Multi-modal RAG. RAG su documenti, immagini, video, dati tabellari, sensor data.

Compliance-by-design. Pipeline e modelli progettati per supportare i requisiti di risk management, documentazione, trasparenza e human oversight dell'AI Act.

Evaluation infrastructure. Sistema interno per selezionare il modello migliore per il task del cliente; benchmark continuo.

Edge AI container. Container ottimizzati per Jetson, Coral, edge server, con aggiornamento OTA.

9.  COMPETITIVE LANDSCAPE

| Categoria | Esempi | Forza | Debolezza vs Aetheris |
| --- | --- | --- | --- |
| Big Tech extra-UE | Microsoft, Google, AWS, IBM, Oracle | Capacità di investimento e distribuzione globale | AI Act readiness limitata, sovranità EU non garantita, lock-in. |
| Vendor verticali EU | Aleph Alpha, Mistral, Helsing | EU sovereignty, specializzazione | Focus su modello/ricerca, non su piattaforma applicativa Energy/Manufacturing. |
| System integrator | Capgemini Engineering, Reply, Accenture | Delivery capacity, network clienti | Piattaforma proprietaria debole, costi alti, poca innovazione. |
| Aetheris AI v3.0 | Knowledge+Vision+Predict + AI Act–ready + Made in EU + 3 PoC pubblici | Approccio verticale profondo, architettura unificata, proof of capability visibile | Team in crescita, brand emergente, track record commerciale da costruire. |

10.  MOAT (5 LIVELLI)

Il vantaggio competitivo di Aetheris AI non è una singola tecnologia, bensì una struttura a cinque livelli che diventa più solida con ogni cliente e con ogni PoC pubblicato.

| Livello | Contenuto | Perché è difendibile |
| --- | --- | --- |
| 1. Orchestration layer | Coordina LLM → Vision → Predictive → Agents → Edge in un workflow unico. Know-how interno. | Replicabile solo ricostruendo da zero l'integrazione. |
| 2. Domain datasets | Ogni deployment produce dataset di valutazione, knowledge di dominio, feedback, failure cases. | I dati si accumulano; effetto data network nel lungo periodo. |
| 3. Evaluation infrastructure | Sistema per selezionare il modello migliore per il task specifico; benchmark continuo. | Difficile da clonare: richiede workload reale e tempo. |
| 4. Compliance infrastructure | Model registry, audit trail, lineage, human oversight, data governance, generazione automatica di schede tecniche. | Replicabile solo con investimento significativo; valore crescente con l'entrata in vigore completa dell'AI Act. |
| 5. Industrial integrations | Connettori SAP, ERP, SCADA, OPC-UA, MES, IoT, document repositories. | Più clienti = più integrazioni = più difficile sostituire. |

11.  BUSINESS MODEL

Modello ibrido multi-revenue: piattaforma, servizi, consumo.

| Stream | Descrizione | Pricing tipico | Target Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Subscription piattaforma | Licenza annuale piattaforma | € 30-150k/anno | 50% |
| Servizi professionali | Customization, integrazione, training, advisory AI Act | € 800-1.500/giorno | 25% |
| Managed services | Gestione operativa piattaforma 24/7 | € 5-25k/mese | 15% |
| Usage-based | Inference, training, storage, monitoring | € 0.001-0.05/token/immagine | 8% |
| Formazione & certificazione | Corsi per team cliente | € 1.500-8.000/persona | 2% |

12.  GO-TO-MARKET

12.1  Strategia focalizzata Energy + Manufacturing

Phase 1 (M0-M12) — Fondazione + 3 PoC + 1-2 design partner

3 PoC pubblici su dataset aperti (Knowledge, Vision, Predict) — vedi §14

Customer discovery (30-50 interviste, vedi §5)

2 advisor firmati (AI Act + industry)

1-2 design partner agreement (LOI/MoU)

Application Smart&Start + accelerator (IKIGAI/Polo Navacchio/Nana Bianca)

Round pre-seed € 100k post-Gate 2

Phase 2 (M12-M24) — Italia + primo EU

Espansione in Italia + 1 cliente EU

GA di Knowledge, Vision, Predict

Co-founder commerciale attivo

Round seed € 750k post-Gate 3 (3-5 clienti, € 250-400k ARR)

5-6 clienti paganti, € 300-500k revenue

Phase 3 (M24-M36) — EU expansion

Primo ufficio commerciale EU (DACH o Benelux)

Partnership con 1-2 system integrator

EIC Accelerator application

8-12 clienti, € 800k-1.5M ARR

13.  DESIGN PARTNERS

Prima di pensare a 5+ clienti, l'obiettivo Phase 1 è ottenere 1-2 design partner formali con cui validare il prodotto, ottenere dati di dominio e raccogliere evidenze di ROI.

| Partner | Verticale | Use case | Output atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| Design Partner 1 | Energy (utility italiana) | Engineering Knowledge Copilot + predictive maintenance su asset remoti | LOI, dataset, PoC 8-12 settimane, KPI su riduzione tempi accesso documentazione |
| Design Partner 2 | Manufacturing (OEM italiano) | Computer Vision Quality Inspection su linea di produzione | MoU, dataset di difettosità annotato, PoC su 1-2 linee, KPI su difetti non rilevati |

Cosa offre Aetheris al design partner Aetheris AI offre: PoC a costo ridotto o gratuito (in forma di credito di servizi), prezzo di favore per 12 mesi in caso di conversione a contratto, co-autorship del case study e visibilità condivisa.

14.  POC STRATEGY (3 POC PUBBLICI)

Perché i 3 PoC vengono prima di tutto I 3 PoC sono la base della strategia di credibilità. Senza artefatti pubblici, è impossibile attrarre advisor, design partner o investitori. Per questo, la Phase 1 è costruita attorno a 3 PoC eseguibili in 12-15 settimane da solo, su dataset pubblici, con deliverable pubblicamente verificabili (GitHub, demo live, blog post, model card).

14.1  I 3 PoC — sintesi

| PoC | Tecnologia | Dataset pubblico | Timeline | Deliverable pubblici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PoC 1 — Knowledge | RAG multi-modale + AI Agents + evaluation suite | 100+ documenti (ISO, normative, datasheet) | M1-M4 | GitHub + Docker + demo + white paper AI Act + blog |
| PoC 2 — Vision | YOLOv8 + custom training + ONNX + edge demo | MVTec + NEU-DET + DAGM (~30k immagini) | M5-M8 | GitHub + Gradio demo + HF model card + blog |
| PoC 3 — Predict | Prophet + XGBoost + LSTM + Transformer + dashboard | NASA C-MAPSS + AI4I + NAB (~100k time series) | M9-M12 | GitHub + Streamlit dashboard + MLflow registry + blog |

14.2  Effort e costi

Realistic effort & costs Effort totale: ~270-330 ore in 15 settimane = 18-22 ore/settimana. Compatibile con attività part-time. Costi operativi: <€200/mese (free tier su GitHub, HF, Streamlit Cloud, Ollama self-hosted, Qdrant free tier, OpenAI solo per evaluation). Tutto bootstrap-abile.

14.3  Dettaglio PoC — vedi documento PoC Specifications allegato

Per le specifiche complete vedi il documento allegato 'Aetheris AI PoC Specifications' (17 pagine con architettura, dataset, evaluation metrics, timeline settimanale, AI Act checklist, template GitHub README, model card template).

15.  TRACTION & VALIDATION

15.1  Traction esistente (M0)

Al momento della pubblicazione di questo piano, Aetheris AI è in fase di pre-costituzione. La traction di cui disponiamo è di tipo «founder production track record»: 5+ anni di consegne AI in produzione, 100.000+ utenti serviti, 99.9% uptime, € 2M+ impatto annuo. Nei prossimi 6 mesi la traction da costruire è di tipo «portfolio pubblico + advisor + design partner».

15.2  Traction da costruire (M0-M6)

| Tipo | Output atteso (Gate 2) |
| --- | --- |
| PoC pubblicati | 3 PoC su GitHub con README, demo, evaluation |
| Blog post | 3 technical blog post pubblicati |
| White paper | 1 white paper su AI Act–ready architecture (10-15 pagine) |
| Customer discovery | 30-50 interviste documentate, use case prioritizzati |
| Advisors | 2-4 advisor firmati (AI Act + industry) |
| Design partner | 1-2 LOI/MoU firmati |
| Bandi / accelerator | Application presentate a Smart&Start + IKIGAI/Polo Navacchio/Nana Bianca |
| Fundraising Phase 1 | € 200-300k commitment o soft-circle |

16.  REGULATORY STRATEGY (AI ACT–READY)

Aetheris AI è progettata con un'architettura AI Act–ready: la piattaforma è ingegnerizzata per supportare i requisiti del Regolamento (UE) 2024/1689, non per dichiarare una conformità che deve ancora essere certificata.

16.1  Linguaggio utilizzato nel piano

Formulazione precisa Dichiariamo che l'architettura è «AI Act–ready / compliance-by-design» e che la piattaforma è «progettata per supportare» i requisiti di risk management, documentazione, trasparenza e human oversight dell'AI Act. Non dichiariamo oggi una piena conformità normativa.

16.2  Quadro regolatorio di riferimento

| Regolamento | Impatto | Approccio Aetheris |
| --- | --- | --- |
| Reg. UE 2024/1689 – AI Act | Risk management, documentazione, trasparenza, human oversight | Architettura by design; roadmap certificazione M18+ |
| Reg. UE 2016/679 – GDPR | Protezione dati personali, data breach | Privacy by design, DPO designato, DPIA per use case |
| Reg. UE 2023/2854 – Data Act | Portabilità, interoperabilità | API standard per export |
| Reg. UE 2022/2554 – NIS2 | Sicurezza reti e sistemi, notifica incidenti | Piano incident response, monitoring |
| Reg. UE 2024/2847 – Cyber Resilience Act | SBOM, gestione vulnerabilità | SBOM automatico, vulnerability management |

16.3  Roadmap di compliance

M0-M6: designazione AI Compliance Officer + DPO, modello di risk classification.

M6-M12: completamento data lineage, policy di human oversight.

M12-M18: assessment di terza parte, preparazione ISO/IEC 42001.

M18-M24: marcatura CE per sistemi high-risk.

17.  IP STRATEGY

| Categoria | Asset | Protezione |
| --- | --- | --- |
| Marchi | Aetheris, Aetheris AI, Aetheris Knowledge/Vision/Predict, tagline, logo | Registrazione UIBM + EUIPO entro M3 |
| Copyright | Codice sorgente, architettura software, documentazione tecnica | Diritto d'autore automatico; licenze commerciali |
| Trade secrets | Orchestration layer, evaluation infrastructure, prompt engineering di dominio | NDA, access control |
| Possibili brevetti | Metodi di orchestration multi-pilastro, algoritmi di evaluation | Analisi di patentabilità M6-M12; eventuali filing M12+ |
| Modelli AI | Modelli fine-tuned, dataset di training, evaluation suites | Deposito modelli dove rilevante |

18.  ROADMAP (5 GATE + 3 POC)

La roadmap è strutturata in 5 Gate, ciascuno con criteri di uscita misurabili. I 3 PoC (§14) sono integrati nei Gate 1-3.

| Gate | Timing | Criteri di uscita |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 — Technical validation | M3 | PoC 1 (Knowledge RAG) pubblicato · GitHub + demo + blog + white paper AI Act · 2 advisor firmati |
| Gate 2 — Customer validation | M6 | PoC 2 (Vision) pubblicato · 30-50 interviste · 1-2 design partner agreement · € 50-100k pipeline |
| Gate 3 — Product-market validation | M12 | PoC 3 (Predict) pubblicato · 2-3 clienti paganti · € 50-100k ARR · primo case study |
| Gate 4 — Repeatability | M18 | 5-6 clienti paganti · € 250-400k ARR · sales playbook · co-founder commerciale attivo |
| Gate 5 — Scale | M24 | 8-12 clienti · € 800k-1.2M ARR · 1-2 clienti EU · team 4-5 FTE · EIC application |

19.  TEAM EVOLUTION PLAN (24 MESI)

La tabella mostra l'evoluzione realistica del team nei prossimi 24 mesi. Il founder è solo per 6 mesi, poi aggiunge advisor, poi part-time, poi un co-founder commerciale al Gate 2.

| Mesi | Team | FTE medi | Costo annuo |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-M3 | Founder bootstrap + 2 advisor (AI Act + industry, gratis/equity) | 1.0 | € 0-10k |
| M3-M6 | + 1 technical advisor (4h/mese gratis) | 1.0 | € 30k |
| M6-M9 | + 1 part-time AI engineer (collaboration) | 1.5 | € 50k |
| M9-M12 | + co-founder commerciale (5-10% equity + stipend) | 2.5 | € 100k |
| M12-M18 | + 1 senior AI engineer (full) + 1 part-time customer success | 4.0 | € 200k |
| M18-M24 | + 1 customer success (full) + 1 marketing/sales | 5.0 | € 280k |

19.1  Come trovare gli advisor (M0-M3)

Lista LinkedIn di ex-colleghi, professori, contatti di eventi AI/Energy/Manufacturing.

Messaggio tipo: 'Sto costruendo X, cerco 1-2 advisor per 2-4 ore/mese. Equity 0.5-1%'.

Criteri: 5+ anni esperienza settore, network Energy/Manufacturing, 2-4h/mese.

Banca target: 1 ex-CTO/Director Energy, 1 AI Act lawyer, 1 AI/ML professor.

19.2  Quando trovare il co-founder commerciale (M6-M9)

Advisor L2 (firmati M3) fanno warm intro al network.

Evento IKIGAI / Nana Bianca demo day = fonte primaria.

Criteri: 5+ anni B2B sales Energy/Manufacturing, network in IT + EU.

20.  FINANCIAL MODEL V3.0 (CONSERVATIVO)

I numeri seguenti sono coerenti con il Financial Model Excel allegato (385 formule live, 0 errori). Sono numeri conservativi.

20.1  Conto economico previsionale

| Voce (k€) | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricavi totali | 80 | 400 | 1.150 |
| COGS | -32 | -140 | -345 |
| Margine Lordo | 48 (60%) | 260 (65%) | 805 (70%) |
| Personale | -44 | -184 | -235 |
| Costi operativi | -30 | -72 | -120 |
| R&D e innovazione | -6 | -36 | -60 |
| EBITDA | -200 | -50 | +200 |
| Ammortamenti | -2 | -3 | -4 |
| EBIT | -202 | -53 | +196 |
| Risultato netto | -202 | -53 | +166 |

20.2  Cash flow previsionale

| Voce (k€) | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash flow operativo | -200 | -50 | +200 |
| Cash flow da investimenti | -3.5 | -3 | -5 |
| Cash flow da finanziamenti | +330 | +200 | +750 |
| Variazione netta cassa | +126 | +147 | +945 |
| Disponibilità liquide finali | +200 | +350 | +1.295 |

20.3  KPI operativi e finanziari

| KPI | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clienti paganti | 2 | 5 | 10 |
| ACV medio | € 40k | € 80k | € 115k |
| ARR | € 24k | € 200k | € 690k |
| Gross margin | 60% | 65% | 70% |
| EBITDA | -€ 200k | -€ 50k | +€ 200k |
| Cash position EoY | € 200k | € 350k | € 1.3M |
| Team (FTE medi) | 0.8 | 2.5 | 4.0 |

21.  FUNDING STRATEGY (MILESTONE-BASED)

La strategia di funding è milestone-based: il rilascio di capitale successivo è condizionato al superamento di Gate misurabili.

21.1  Le tre fasi di funding (v3.0)

| Fase | Importo | Trigger di uscita | Fonte prioritaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | € 200-300k | Gate 1+2 (M0-M6): 3 PoC + 1-2 design partner + 30-50 interviste | Smart&Start + accelerator + pre-seed (piccolo) |
| Phase 2 | € 750k | Gate 3 (M12): 2-3 clienti paganti, € 50-100k ARR | Round seed con VC specializzati + corporate strategici |
| Phase 3 | € 500k-2.5M (grant + equity) | Gate 4 (M18): € 250-400k ARR, sales playbook | EIC Accelerator + round Series A lead |

21.2  Perché € 200-300k Phase 1 (non € 1.5M upfront)

Chiedere subito l'importo massimo espone la startup a una valutazione troppo alta senza evidenze, e costringe a diluizioni anticipate. La struttura milestone-based allinea gli incentivi.

21.3  Smart&Start — focus specifico (v3.0)

Smart&Start Italia è attivo a sportello, ammette team pre-costituzione, finanzia esplicitamente progetti di AI. Per Aetheris AI: applicazione per € 200k (anziché € 1.5M), proporzionato al team in crescita.

22.  USE OF FUNDS

22.1  Phase 1 — € 200-300k (M0-M12)

| Destinazione | Importo (k€) | % | Output atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| Founder stipend (M3-M12) | 30 | 15% | Founder motivato a tempo pieno da M3 |
| R&D e PoC infrastructure | 60 | 30% | 3 PoC pubblicati con GitHub + demo + evaluation + blog |
| Customer discovery + design partner pilot | 40 | 20% | 30-50 interviste + 1-2 design partner agreement con paid pilot |
| Cloud / GPU / tools | 20 | 10% | Self-hosted + cloud EU, MLOps, evaluation suite |
| Compliance / AI Act / legal | 20 | 10% | 2 advisor (AI Act + industry) + legal + accounting |
| Marketing / LinkedIn / outreach | 15 | 7.5% | Brand, content, LinkedIn, advisor outreach |
| Capex + G&A + buffer | 15 | 7.5% | Laptop, GPU used, tools, imprevisti |
| TOTALE | 200 | 100% | 3 PoC + 1-2 design partner + co-founder search |

23.  RISCHI

| Categoria | Rischio | Prob. | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team | Founder solo per 6+ mesi | Alta | Alto | 2-4 advisor M0-M6 + part-time engineer M6 + co-founder M9 |
| Commerciale | Lunghezza del ciclo di vendita enterprise | Alta | Alto | PoC pubblici come portfolio, design partner, advisor network |
| Tecnologico | Obsolescenza rapida modelli AI | Alta | Medio | Architettura agnostica, evaluation infrastructure |
| Regolatorio | Evoluzione AI Act | Media | Alto | AI Compliance Officer M3, monitoring regolatorio |
| Commerciale | PoC non convertono in clienti paganti | Media | Alto | 30-50 discovery, use case prioritizzati, pivot rapido |
| Persone | Difficoltà trovare co-founder commerciale | Media | Alto | Advisor network, acceleratori, demo day |
| Finanziario | Ritardi erogazione Smart&Start | Media | Medio | Cash plan rolling, diversificazione fonti |

24.  ESG & IMPATTO

| Dimensione | Iniziative |
| --- | --- |
| Environmental | Misurazione carbon footprint computazionale; preferenza per cloud EU rinnovabile; ottimizzazione modelli. |
| Social | D&I policy, pay equity, formazione continua; AI literacy per clienti; partnership con università toscane. |
| Governance | Board con indipendenti; Comitato Etico/AI Safety; compliance GDPR, AI Act, NIS2 fin dalla fondazione. |

25.  GRANT ALIGNMENT — STATUS 2026

| Programma | Status 2026 | Ruolo nel piano | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart&Start Italia | ✓ Attivo a sportello | ★ Fase 1 funding route | Application post-costituzione, € 200k tasso zero |
| Invitalia – ON / OPI | Verificare aperture | Possibile fonte capitale | Valutare se c'è sportello attivo |
| Regione Toscana – vecchio bando startup innovative | ✗ Scaduto 31/1/2025 | Monitorare future riaperture | Costruire piano modulare |
| Bando Innovazione Strategica STEP | ✗ Chiuso per esaurimento 8/4/2026 | Monitorare future riaperture | Stesso approccio |
| Regione Toscana – bandi FESR Innovazione | ✓ Pubblicati periodicamente | Possibile fonte Phase 1-2 | Verificare call attive |
| IKIGAI Toscana | ✓ Accelerator attivo | Programma accelerazione + mentoring | Application continua |
| Polo Navacchio | ✓ Incubator attivo | Sede operativa + matching investitori | Application post-costituzione |
| Nana Bianca | ✓ Accelerator attivo | Network + possibile pre-seed | Application continua |
| EIC Accelerator (M24+) | ✓ Cut-off periodici EU | ★ Fase 3 funding route | Application da Gate 4 (M18+) |
| Business Angels | ✓ Disponibili | Pre-seed e seed | Network IKIGAI, Nana Bianca |
| Seed VC EU (B2B AI / deep tech) | ✓ Disponibili | Phase 2 round | Outbound mirato, demo day |

26.  APPENDICI

26.1  Documenti del package v3.0

| Documento | Contenuto | Status |
| --- | --- | --- |
| 1. One-pager v3.0 | 1 pagina, perfetto per primo contatto email | Prodotto |
| 2. Business Plan v3.0 (questo documento) | 26 sezioni, founder solo + 3 PoC + team evolution | Prodotto |
| 3. Pitch Deck v3.0 | 10-12 slide, problem/solution/PoC/team/ask, PowerPoint | Prodotto |
| 4. Financial Model v3.0 Excel | 10 fogli, 385 formule live, scenari, monthly cash flow, Smart&Start precompilato | Prodotto |
| 5. Technical Dossier v3.0 | 11 pagine su architettura, stack, AI Act-readiness, security, performance | Prodotto |
| 6. PoC Specifications v3.0 | 17 pagine: 3 PoC dettagliati + 4-livelli Proof of Capability Stack + team evolution + action plan | Prodotto |

26.2  Differenze v2.0 → v3.0 (sintesi)

Customer numbers ridotti: 1-2/3-5/8-12 (vs 3-5/10-15/25-30).

ACV ridotti: €40k/€80k/€115k (vs €45k/€95k/€130k).

Funding Phase 1: €200-300k (vs €300-400k).

Team evolution realistica: founder solo M0-M6, +advisor M0-M3, +part-time M6, +co-founder M9.

Aggiunto 3 PoC pubblici eseguibili in 12-15 settimane come Proof of Capability Stack.

Self-hosted M0-M3 (zero costi cloud) → scaling graduale.

Pilastro Robotics rimosso dal Phase 1.

Aggiunto documento PoC Specifications (17 pagine) — guida operativa.

26.3  Disclaimer

Riservatezza Questo documento è strettamente riservato e confidenziale. I dati di mercato, finanziari e tecnologici sono target condizionati al superamento dei Gate indicati nel §18 e non costituiscono una garantzia di performance future. Nessuna informazione in questo documento deve essere considerata come consulenza legale, fiscale o finanziaria. © 2026 Aetheris AI S.r.l. — Tutti i diritti riservati.

— Fine del documento —