AETHERIS AI

A I

PoC Specifications

3 Proofs of Concept eseguibili dal solo founder in 12-15 settimane

PROOF OF CAPABILITY · 4 livelli · deliverable pubblici GitHub · Blog post · Live demo · White paper

Aetheris AI S.r.l.  ·  Startup Innovativa  ·  Toscana, Italia

Version 1.0 · Edition 2026 · Confidential

0.  PERCHÉ SERVONO I POC

Questo documento definisce 3 Proof of Concept tecnici che il founder può realizzare da solo in 12-15 settimane, su dataset pubblici, per produrre le prove di capacità tecnica e di AI Act awareness necessarie a finanziare e validare Aetheris AI prima di affrontare il mercato.

A cosa servono questi 3 PoC I 3 PoC producono artefatti pubblici (GitHub, blog, demo live, white paper) che diventano: • prove concrete per bandi (Smart&Start, IKIGAI, accelerator); • materiale di credibilità per investitori pre-seed e business angel; • lead magnet per il primo design partner; • portfolio del founder dimostrabile su LinkedIn e GitHub.

0.1  Proof of Capability Stack — 4 livelli

| Livello | Cosa dimostra | Tempo per ottenerlo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Self-provable | Capacità tecnica, AI Act awareness, portfolio | 12-15 settimane (sequenziale) | Founder |
| L2 — Network-derivable | Advisors, references, network credibility | 2-3 mesi in parallelo a L1 | Founder + advisor prospect |
| L3 — Customer-derivable | Design partner conversations, paid pilot | 3-6 mesi dopo L1 | Founder + L2 advisors |
| L4 — Full validation | 3+ paying clients, repeatable sales | 9-12 mesi | Team |

I 3 PoC tecnici (L1) sono la base dell'intero stack. Senza artefatti pubblici, gli altri livelli sono difficili da attivare: un advisor non si impegna se non vede codice, un cliente non parla con te se non vede una demo, un investitore non firma se non vede prove di esecuzione.

POC 1 — AETHERIS KNOWLEDGE RAG

1.1  Obiettivo e valore di prova

Dimostrare che l'architettura RAG di Aetheris AI funziona su documentazione industriale reale, è AI Act-ready by design, e può essere eseguita e valutata in modo riproducibile.

Perché è credibile Questo PoC non è un toy: usa documenti reali (standard ISO, normative pubbliche, datasheet tecnici), valuta la qualità delle risposte in modo rigoroso, e dimostra la pipeline di governance AI Act. Una volta completato, diventa il template per ogni futuro deployment Knowledge in Aetheris AI.

1.2  Dataset pubblico

| Categoria | Fonte | Documenti | Licenza |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO standards (testo) | iso.org (estratti pubblici) | ~30 documenti | Public excerpt |
| ENISA / EU-OSHA | enisa.europa.eu, osha.europa.eu | ~20 documenti cybersecurity/safety | CC BY |
| Datasheet motori elettrici | Public manufacturer datasheets | ~15 PDF | Fair use for research |
| Wikipedia tecnica | wikipedia.org dump | Subset IT (motori, valvole, pompe) | CC BY-SA |
| Pubblicazioni accademiche | arxiv.org (cs.CL, cs.CV) | ~20 paper | arXiv license |
| TOTALE |  | ~100 documenti | Tutto open |

1.3  Architettura del PoC

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Ingestion  │  PDF parser (Unstructured) + OCR (PaddleOCR)│
│             │  + Layout-aware extraction + Metadata         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Chunking   │  Semantic chunker (semantic-text-splitter)   │
│             │  + 256-512 tokens + 50 overlap                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Embedding  │  BGE-M3 (multilingual, 1024 dim)              │
│             │  o E5-large (open, 1024 dim)                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Storage    │  Qdrant (self-hosted, free)                   │
│             │  + PostgreSQL per metadata + lineage          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Retriever  │  Hybrid: semantic (k=20) + BM25 (k=20)       │
│             │  + Re-ranking (BGE-reranker-v2-m3)            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  LLM        │  Mistral 7B Instruct (self-hosted, Ollama)   │
│             │  o OpenAI gpt-4o-mini (per evaluation)         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Agent      │  ReAct agent (LangGraph)                      │
│             │  + MCP server for tools (calculator, search)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UI         │  Streamlit + Gradio comparison                 │
│             │  + HITL: review queue + override               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Eval       │  RAGAS (faithfulness, relevance, recall)      │
│             │  + Human eval set (50 Q&A)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

1.4  Piano di lavoro (4 settimane)

| Settimana | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| W1 | Setup repo, ingestion pipeline, valutare 3 LLM (Mistral, OpenAI, Llama) | Repo GitHub pubblico, ingestion funzionante |
| W2 | Chunking + embedding + Qdrant + retriever ibrido | Retrieval funzionante con metriche preliminari |
| W3 | Agent ReAct + UI Streamlit + HITL (review queue) | Demo live, screenshot UI |
| W4 | Evaluation suite (RAGAS + 50 Q&A ground truth) + white paper + blog post | Blog post pubblico, white paper AI Act |

1.5  Metriche target

| Metrica | Target | Come misurare |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness (no hallucination) | ≥ 90% | RAGAS |
| Answer relevance | ≥ 85% | RAGAS |
| Context recall | ≥ 80% | RAGAS |
| End-to-end latency (P95) | ≤ 3s | k6 load test |
| Cost per query (OpenAI gpt-4o-mini) | ≤ € 0.005 | Calculator |
| Human eval (50 Q&A, 3 reviewers) | ≥ 4/5 | Mean Likert |

1.6  Artefatti pubblici (deliverable del PoC)

GitHub repo. Repository GitHub con codice, config, script di evaluation, README dettagliato.

Docker. Docker Compose per eseguire localmente in 1 comando.

Live demo. Live demo hostata su Hugging Face Spaces o Streamlit Cloud (gratis).

Blog post. Blog post tecnico (2-3k parole) su Medium / dev.to / LinkedIn.

White paper. White paper (10-15 pagine) sull'architettura AI Act-ready del RAG.

Media kit. Screenshot UI, grafici evaluation, badge README con metriche.

1.7  AI Act by design — checklist esplicita del PoC

Risk class. Documento Risk Assessment (1 pagina) per il sistema RAG.

Data lineage. Dataset registry: lista documenti con fonte, licenza, data ingestion.

Model card. Model card per ogni LLM usato (Mistral, BGE, ecc.) con limiti noti.

Human oversight. Pattern architetturali HITL: review queue con override, feedback collection.

Audit trail. Log di ogni query, risposta, fonte citata, decisione utente finale.

POC 2 — AETHERIS VISION (DEFECT DETECTION)

2.1  Obiettivo e valore di prova

Dimostrare una pipeline di visione artificiale industriale end-to-end: training su dataset pubblico, benchmark vs baseline, deployment edge con ONNX. È la prova che il PoC 1 (Knowledge) non è un'eccezione: Aetheris AI sa fare entrambi i pilastri.

Perché è il PoC più visivamente efficace Defect detection è il caso d'uso B2B AI più richiesto in assoluto nel manufacturing europeo. Un PoC credibile su dataset pubblico MVTec vale più di mille slide di pitch: dimostra che il modello funziona, che gira su Jetson, e che i numeri sono riproducibili.

2.2  Dataset pubblico

| Dataset | Contenuto | Sample | Licenza |
| --- | --- | --- | --- |
| MVTec Anomaly Detection | 15 categorie di oggetti industriali, immagini normali + difetti | ~5000 immagini | CC BY-NC-SA (ricerca OK) |
| NEU-DET (steel surface) | 6 tipi di difetti su superficie acciaio | ~1800 immagini | CC BY |
| Severstal Steel Defect | 4 tipi di difetti, immagini reali da produzione acciaio | ~12500 immagini | CC0 (public domain) |
| DAGM Synthetic | 10 classi di difetti sintetici su texture | ~11000 immagini | Free for research |
| TOTALE |  | ~30000 immagini | Tutto open |

2.3  Architettura del PoC

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Data    │  MVTec + NEU + DAGM (multi-dataset loader)    │
│          │  + Albumentations augmentation                  │
│          │  + Stratified train/val/test split               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Model   │  YOLOv8s (baseline)                             │
│          │  + DINO (zero-shot eval)                         │
│          │  + Custom YOLOv8n for edge (Jetson target)      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Train   │  Ultralytics YOLO + W&B logging                 │
│          │  + Hyperparameter tuning (Optuna)               │
│          │  + Multi-fold CV                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Eval    │  mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall       │
│          │  + Confusion matrix per class                    │
│          │  + Inference latency per image                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Export  │  ONNX (cross-platform)                          │
│          │  + TensorRT (Jetson optimization)                │
│          │  + OpenVINO (Intel CPU)                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Serve   │  FastAPI + ONNX Runtime                         │
│          │  + Triton Inference Server (production)         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Edge    │  Jetson Orin Nano emulation (host)              │
│          │  + Real Jetson deployment (if hardware available)│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UI      │  Gradio demo (upload image → predict)            │
│          │  + Heatmap visualization on defect               │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

2.4  Piano di lavoro (4 settimane)

| Settimana | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| W1 | Setup repo, dataset loader multi-source, baseline YOLOv8s training su MVTec | Repo GitHub, baseline mAP registrato |
| W2 | Tuning iperparametri (Optuna), confronto YOLOv8n/s/m, valutazione cross-dataset | Benchmark report vs letteratura |
| W3 | Export ONNX + TensorRT, deploy FastAPI, demo Gradio, test su Jetson (se disponibile) | Live demo Gradio hostata |
| W4 | Test report, blog post, model card, AI Act annex per sistema ad alto rischio | Blog + model card pubblicati |

2.5  Metriche target

| Metrica | Baseline pubblicato | Target PoC | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@0.5 (MVTec) | ~0.85 (YOLOv8s paper) | ≥ 0.90 | Miglioramento 5% su baseline |
| mAP@0.5 (NEU-DET) | ~0.78 (paper) | ≥ 0.85 | Miglioramento 7% |
| Inference latency (Jetson Orin) | — | ≤ 50ms | Real-time |
| Model size (ONNX) | 44MB (YOLOv8m) | ≤ 15MB | YOLOv8n per edge |
| False positive rate | — | ≤ 5% | Su validation set |

2.6  Artefatti pubblici

GitHub. GitHub repo: training pipeline, ONNX model, evaluation suite, README con risultati.

Live demo. Gradio demo hostata: upload immagine, predict, heatmap. Pubblica, free.

HF Hub. Hugging Face: modello ONNX + model card (formato HuggingFace standard).

Blog. Blog post con benchmark, screenshots, codice riproducibile.

Model card. Model card AI Act compliant (10 sezioni standard) per high-risk system.

2.7  Edge deployment — bonus credibility

Edge ready = real differentiation Se l'utente ha accesso a un Jetson Orin Nano (€ 200-500), il PoC può essere deployato on-device. Anche senza Jetson reale, l'export ONNX + benchmark inference latency su CPU dimostra che il modello è pronto per il deploy edge. Aggiunge punti significativi al pitch per Manufacturing.

POC 3 — AETHERIS PREDICT (PREDICTIVE MAINTENANCE)

3.1  Obiettivo e valore di prova

Dimostrare la pipeline di Predictive AI end-to-end con modelli comparati (Prophet, XGBoost, LSTM), evaluation rigorosa, e deploy come API. Chiude il cerchio: Knowledge + Vision + Predict sono i tre pilastri della piattaforma, e ognuno ha un PoC eseguibile e pubblicamente dimostrabile.

Perché predictive maintenance Predictive maintenance è il caso d'uso numero uno in manufacturing ed energy. Un PoC su dataset NASA C-MAPSS (turbofan degradation) fornisce benchmark riproducibili, casi studio reali, e un'API funzionante che un prospect può testare.

3.2  Dataset pubblico

| Dataset | Contenuto | Sample | Licenza |
| --- | --- | --- | --- |
| NASA C-MAPSS | Turbofan engine degradation, 4 subset (FD001-FD004) | ~50k time series | Public domain (NASA) |
| AI4I 2020 Predictive Maintenance | 14 parametri macchina + failure | ~10k records | CC BY (UCI) |
| NAB (Numenta Anomaly Benchmark) | 50+ real-world time series con anomalie | ~50 series | AGPL-3.0 |
| Metro Interstate Traffic | Traffic flow oraria, anomalie/eventi | ~48k records | CC0 |
| TOTALE |  | ~100k time series | Tutto open |

3.3  Architettura del PoC

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Data     │  NASA C-MAPSS + AI4I + NAB                      │
│           │  + Feature engineering (rolling stats, FFT)     │
│           │  + Train/val/test split rispettoso del tempo    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Models   │  Prophet (baseline)                             │
│           │  + XGBoost (gradient boosting)                  │
│           │  + LSTM (sequence-to-sequence)                  │
│           │  + Transformer (Informer/Lag-Llama)             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Eval     │  RMSE, MAE, MAPE per forecasting                │
│           │  + AUC-ROC, F1 per anomaly detection            │
│           │  + Calibration plot                             │
│           │  + Reliability diagram                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Registry │  MLflow model registry                          │
│           │  + Champion/challenger comparison                │
│           │  + Auto-promote on metric improvement           │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Serve    │  FastAPI endpoint                               │
│           │  + Batch prediction                              │
│           │  + Streaming prediction                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UI       │  Streamlit dashboard                            │
│           │  + Real-time prediction plot                    │
│           │  + Anomaly alerts                                │
│           │  + Model comparison view                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Drift    │  Data drift detection (KS test, PSI)             │
│           │  + Concept drift detection                      │
│           │  + Auto-retrain trigger                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

3.4  Piano di lavoro (3-4 settimane)

| Settimana | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| W1 | Setup repo, feature engineering, training Prophet + XGBoost su C-MAPSS | Repo, due modelli baseline, primo benchmark |
| W2 | Training LSTM + Transformer, valutazione comparativa, MLflow setup | 4 modelli confrontati, registry funzionante |
| W3 | API FastAPI, dashboard Streamlit, demo live | Demo live + API documentata |
| W4 (opzionale) | Drift detection, blog post, model card per uso critico (high-risk) | Blog + model card AI Act |

3.5  Metriche target

| Metrica | Baseline letteratura | Target PoC | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (C-MAPSS FD001 RUL) | ~13-15 (paper) | ≤ 12 | Miglioramento 10-20% |
| MAPE forecasting | — | ≤ 10% | Su 24-48h horizon |
| Anomaly detection AUC | ~0.85 (NAB) | ≥ 0.90 | Miglioramento 5% |
| Inference latency | — | ≤ 100ms per prediction | API single sample |
| Drift detection latency | — | ≤ 1h post-ingestion | Stream processing |

3.6  Artefatti pubblici

GitHub. GitHub repo: 4 modelli, evaluation suite, API, dashboard, README.

Live demo. Streamlit dashboard hostato (free tier).

Model registry. MLflow registry pubblico con modelli scaricabili.

Blog. Blog post con benchmark e lessons learned su data drift.

3.7  Use case reali che il PoC dimostra

| Use case | Verticale | Tempo al primo valore |
| --- | --- | --- |
| Remaining Useful Life (RUL) predizione su motori | Manufacturing, Energy | 2-4 settimane per adaptation |
| Anomaly detection su sensor stream | Manufacturing, Energy | 1-2 settimane |
| Predictive maintenance scheduling | Manufacturing, Energy | 4-8 settimane |
| Energy demand forecasting | Energy | 4-6 settimane |
| Process optimisation | Manufacturing | 8-12 settimane |

4.  TIMELINE E CARICO DI LAVORO

I 3 PoC sono progettati per essere eseguiti dal solo founder in 12-15 settimane, sequenzialmente. Ogni PoC è indipendente dagli altri, ma condivide l'infrastruttura (GitHub, Docker, blog, white paper).

| Periodo | PoC | Effort stimato (h/settimana) | Output principale |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-W4 | PoC 1 — Knowledge RAG | 20-25 h | Repo + demo + blog + white paper |
| W5-W8 | PoC 2 — Vision defect detection | 20-25 h | Repo + demo + blog + model card |
| W9-W12 | PoC 3 — Predict maintenance | 15-20 h | Repo + demo + blog + model card |
| W13-W15 | Wrap-up + portfolio + outreach | 10-15 h | LinkedIn refresh, advisory outreach |

Realistic effort estimate Effort totale: ~270-330 ore in 15 settimane = 18-22 ore/settimana. È un impegno serio ma compatibile con un'attività part-time. Se il founder lavora full-time, i 3 PoC si estendono a 20-24 settimane. In ogni caso, sono deliverable concreti, non slide.

5.  PROOF STRATEGY — COME I 3 POC DIVENTANO CREDIBILITÀ

I 3 PoC non sono fini a se stessi. Producono prove concrete che smontano le obiezioni di bandi, investitori e clienti:

5.1  Obiezioni che i PoC rispondono

| Obiezione | Risposta supportata dai PoC | Dove |
| --- | --- | --- |
| Non avete esperienza production | I PoC dimostrano pipeline complete: ingestion, training, eval, deploy, monitor | GitHub repo + blog |
| È una RAG app, non una piattaforma | I 3 PoC dimostrano che la stessa architettura copre 3 discipline diverse | Master Plan §7 + Technical Dossier |
| Non conoscete l'AI Act | Ogni PoC include model card, audit trail, data lineage — AI Act by design | White paper + model card |
| Come farete i soldi? | I 3 PoC sono la pipeline che userete per i clienti paganti (template) | Pitch deck §5 |
| Non avete clienti | I PoC pubblici sono il portfolio che attira il primo design partner | Outreach + LinkedIn |

5.2  Proof of Capability Stack — timeline

MESE 1-4:  L1 (3 PoC pubblicati)
            ↓
MESE 3-6:  L2 (advisor + LinkedIn following)  [parallelo]
            ↓
MESE 6-9:  L3 (primo design partner)            [dopo L1+L2]
            ↓
MESE 9-12: L4 (primo cliente pagante)            [dopo L3]

5.3  Come i PoC abilitano gli altri livelli

L2 advisors. 3-5 advisor tecnici/industriali: mostrano il GitHub, ottengono 3-5 ore/mese di commitment.

L3 design partner. Design partner: condividono la demo, offrono PoC gratuito come primo step.

L4 bandi. Smart&Start: 3 PoC dimostrano capacità tecnica e AI Act awareness, requisito chiave.

L4 investitori. Pre-seed: portfolio pubblico è la prima cosa che un investitore chiede.

L4 accelerator. IKIGAI / Nana Bianca: i PoC dimostrano founder execution, non solo intenti.

5.4  LinkedIn strategy (parallelo ai PoC)

Profilo LinkedIn riscritto con positioning: 'AI engineer building Applied AI for European industry'.

1 post/settimana durante i PoC: lessons learned, architecture decisions, AI Act insights.

Condividi i 3 GitHub repo, le 3 demo, i 3 blog post: ognuno genera ~50-200 views organiche.

Target: 1k-2k impressions/mese entro M3, 5k+ entro M6.

Engagement con i post di industry leaders (Energy, Manufacturing, AI).

Commenti costruttivi su post di prospect CTO/CIO: foundation per primo design partner.

6.  TEAM EVOLUTION STRATEGY (REALISTICA)

Onestamente: sì, Aetheris AI parte come one-man show. Questo è **normale** per una pre-seed startup (80%+ delle startup italiane ed europee iniziano con 1-2 fondatori). Il punto non è negarlo, ma mostrare un percorso credibile per costruire il team.

6.1  Reality check — cosa serve veramente

I 5 ruoli che servono davvero Per un'azienda B2B AI enterprise che vende a Energy/Manufacturing: • Founder tecnico (AI) — necessario ✓ • Co-founder commerciale (B2B sales) — necessario entro M6-M9 • Senior AI engineer (product) — necessario entro M9-M12 • Advisor AI Act / legal — necessario fin da M0 • Advisor Energy o Manufacturing — necessario fin da M0

6.2  Piano di hiring realistico (24 mesi)

| Mesi | Team | Costo annuo (lordi) | Come si finanzia |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-M3 | Founder + 1 advisor AI Act (gratuito o equity) + 1 advisor industry (gratuito o equity) | € 0 (founder) + € 0 (advisor) | Founder bootstrap |
| M3-M6 | + 1 technical advisor (ex-collega/professor, 4h/mese gratis) | € 0 | Equity o reciprocità |
| M6-M9 | + 1 part-time senior AI engineer (collaborazione) | € 20-30k | Smart&Start o pre-seed |
| M9-M12 | + 1 co-founder commerciale (o VP Sales senior) | € 60-80k + equity | Round pre-seed |
| M12-M18 | + 1 AI engineer (full-time) + 1 customer success (part-time) | € 110-130k | Seed round € 750k-1.2M |
| M18-M24 | + 1 marketing/sales + 1 AI engineer | € 130-150k | Revenue + eventuale EIC |

6.3  Come trovare gli advisor (M0-M3)

Lista LinkedIn di ex-colleghi, professori, dottorandi, contatti di eventi AI/Energy/Manufacturing.

Messaggio tipo: 'Sto costruendo X, ho Y esperienza, sto cercando 1-2 advisor per 2-4 ore/mese. Posso offrire equity dello 0.5-1%.'

Bastano 2-3 risposte positive per partire. Gli advisor più efficaci sono quelli che hanno già visto 2-3 startup.

Criteri: 5+ anni esperienza nel settore, network in Energy o Manufacturing, disponibilità 2-4h/mese.

Tool consigliato: LinkedIn + Warm intros da investitori/accelerator.

Banca di advisor target: 1 ex-CTO/Director Energy, 1 AI Act lawyer, 1 AI/ML professor, 1 system integrator partner.

7.  ACTION PLAN — COSA FARE DA DOMANI MATTINA

Questo è il piano operativo. Ogni azione è concreta, time-boxed, e produce un deliverable verificabile.

7.1  Settimana 1 — Setup

Creare 3 GitHub repo: aetheris-knowledge, aetheris-vision, aetheris-predict. Tutti pubblici.

Aprire account Hugging Face e caricare un modello placeholder + model card.

Aprire account Streamlit Cloud, HF Spaces, Vercel per le demo future.

Setup LinkedIn profile refresh: 1 banner, 1 headline, 1 'About'.

Lista 30-50 prospect per advisor outreach: nomi, ruoli, contatti LinkedIn.

7.2  Mese 1 — PoC 1 (Knowledge RAG) + advisor outreach

W1: ingestion pipeline, repo, README.

W2: chunking, embedding, Qdrant, retriever.

W3: agent, UI, HITL.

W4: eval, white paper, blog post.

Parallelo: 5-10 messaggi/settimana a prospect advisor (2-3 conversioni target).

7.3  Mese 2 — PoC 2 (Vision)

W5: dataset loader, YOLOv8s baseline.

W6: tuning, export ONNX, API.

W7: Gradio demo, edge test.

W8: model card, blog post.

Parallelo: 1-2 conversazioni con advisor, primo post LinkedIn.

7.4  Mese 3 — PoC 3 (Predict)

W9: feature engineering, Prophet + XGBoost.

W10: LSTM + Transformer, registry.

W11: API, dashboard, demo.

W12: blog, wrap-up.

Parallelo: primo design partner outreach (1-2 prospect in Energy/Manufacturing).

7.5  Mese 4 — Portfolio + Bandi

Aggiornare LinkedIn con i 3 PoC, 3 demo, 3 blog post.

Scrivere Smart&Start application con portfolio allegato.

Application IKIGAI / Nana Bianca / Polo Navacchio.

Inviare portfolio a 3-5 prospect per primo design partner.

Round pre-seed: pitch a 5-10 angel (con portfolio come prova).

7.6  Mese 5-6 — Primo design partner + co-founder search

1-2 design partner agreement (LOI/MoU).

Co-founder commerciale: search attiva via advisor network.

Pre-seed round: target € 100-200k.

7.7  KPI da tracciare ogni mese

| KPI | Target M3 | Target M6 | Target M9 | Target M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub stars totali | 20+ | 80+ | 150+ | 300+ |
| Blog post views | 500 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
| LinkedIn connections (industry) | 100 | 300 | 500 | 800 |
| Advisor firmati | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-8 |
| Demo trial avviati | 0 | 5 | 15 | 30 |
| Design partner conversations | 0 | 1-2 | 3-5 | 3-5 |
| Customer discovery interviews | 0 | 5 | 15 | 30 |
| Pre-seed interest | 0 | 0 | € 100k soft-circle | € 300k raised |

7.8  Costi per fare tutto questo

| Voce | Costo | Note |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pro | € 0 (free per public repo) / € 4/mese se private | Non necessario |
| Hugging Face Hub | € 0 (free) / € 9/mese pro | Free sufficiente |
| Streamlit Cloud | € 0 (free tier) | 1 app pubblica free |
| Vercel (per blog/website) | € 0 (free tier) | Hobby plan sufficiente |
| OpenAI API (per eval) | € 20-50/mese | Solo per evaluation |
| Qdrant Cloud | € 0 (free tier 1GB) / € 25/mese | Free sufficiente per PoC |
| Dominio + email | € 30/anno | aetheris.ai |
| LinkedIn Premium | € 30/mese (opzionale) | Per outreach |
| TOTALE | € 70-200/mese | Auto-finanziabile dal founder |

Bootstrap-able Tutti i 3 PoC possono essere fatti con meno di € 200/mese di costi operativi. Non serve funding per iniziare: serve disciplina, metodo, e 20-25 ore/settimana del founder. Il funding arriva DOPO i PoC, per scalare.

8.  APPENDIX — TEMPLATES E CHECKLIST

8.1  GitHub README template (per ogni PoC)

# Aetheris [Knowledge|Vision|Predict]

[![License](https://img.shields.io/badge/license-Apache_2.0-blue.svg)](LICENSE)
[![Python 3.11+](https://img.shields.io/badge/python-3.11+-blue.svg)](https://www.python.org/)
[![AI Act Ready](https://img.shields.io/badge/AI_Act-Ready-green.svg)]()

Applied AI platform · Aetheris AI S.r.l. · [www.aetheris.ai](https://www.aetheris.ai)

## What this is

One-paragraph description of the PoC, what use case, what data, what results.

## Architecture

ASCII diagram or link to architecture doc.

## Results

| Metric | Target | Actual |
|--------|--------|--------|
| ...    | ...    | ...    |

## AI Act

- Risk class: [Limited / High]
- Data lineage: [link]
- Model card: [link]
- Human oversight: [pattern description]

## Quick start

```bash
docker compose up
```

## License

Apache 2.0

## Contact

founder@aetheris.ai

8.2  Blog post template

Title: '[PoC X] — Lessons learned building Aetheris [Knowledge/Vision/Predict]'.

Intro: the problem, the approach, why it matters.

Architecture: diagram + 200 words on design choices.

Results: table with metrics, before/after comparison.

AI Act: 100 words on what makes this compliant-ready.

Open source: GitHub link, how to reproduce, how to contribute.

What next: roadmap, contact for collaboration.

8.3  Model card (AI Act compliant) — 10 sections

| Sezione | Contenuto | Esempio |
| --- | --- | --- |
| 1. Model identity | Nome, versione, type, owner | Aetheris Knowledge RAG v1.0 |
| 2. Intended use | Use case primario, out-of-scope | Industrial document Q&A |
| 3. Training data | Fonte, dimensione, licenza | MVTec + 5 datasets open |
| 4. Evaluation | Metriche, test set, risultati | mAP@0.5 = 0.91 |
| 5. Limitations | Noti bias, failure modes, edge cases | Fails on blurry images |
| 6. Ethical considerations | Privacy, fairness, misuse potential | PII detection in place |
| 7. Risk class (AI Act) | Limited / High + rationale | High risk (Annex III) |
| 8. Human oversight | HITL pattern, override mechanism | Review queue + override |
| 9. Data lineage | Source → train → deploy | Full lineage in Qdrant metadata |
| 10. Contact | Email per feedback, issue tracker | founder@aetheris.ai |

8.4  Checklist pre-pubblicazione (per ogni PoC)

Codice pulito, commentato, type-hinted (mypy clean).

README con quick-start funzionante in <5 minuti.

Docker Compose funzionante (1 comando = app running).

Test suite passing (almeno smoke test su dataset sample).

Model card AI Act compliant compilata.

Blog post scritto e pubblicato.

Demo live hostata e accessibile senza login.

License file (Apache 2.0 o MIT).

Citation file (CITATION.cff) per academic reuse.

Badges README: license, python version, build status, AI Act ready.

8.5  Advisory outreach template

Outreach email template Subject: Advisory opportunity · Aetheris AI · [Industry] expertise Hi [name], I'm [founder name], building Aetheris AI, an Applied AI platform for European industry (Energy + Manufacturing focus). I'm looking for 1-2 senior advisors to help shape the strategy and provide industry connections. Background: 5+ years production AI (GenAI, RAG, CV, MLOps) at [companies]. Currently building 3 public PoCs (knowledge RAG, vision defect detection, predictive maintenance). I'd love a 30-min chat to explore if there's a fit. I'm offering 0.5-1% equity for 2-4 hours/month commitment. GitHub: [link] · Demo: [link] · Blog: [link] Best, [founder]

— Fine del documento —